## Slide 1: Anti-covid
Groupe 1 : Site e-commerce

## Slide 2: Anti-Covid
Créer un site web e-commerce permettant la vente d’équipement
de protection contre le covid, publier des articles en rapport avec l’actualité
Covid et effectuer des dons.

## Slide 3: Scrum Team
Scrum master :
Jean TALGORN--THOMAS
Product Owner :
Nazim GAOUIR
Développer :
Benjamin PRADON (backend)
Mohamed SAFIR (base de données)
Fatima BRAHAMI (base de données)
Chaimae EL GHOUBACHI (frontend)

## Slide 4: Sprint
Site web classique
Durée : 1,5 jours
Sprint Backlog : Développement d’un site web classique de base avec la base de données et les pages de présentation ansi que l’espace membre
Espace membre e-commerce
Durée : 1 jours
Sprint Backlog : Intégration du module e-commerce
Articles Covid
Durée : 0,5 jours
Sprint Backlog : Intégration d’article sur les actualités covid

## Slide 5: Technologies utilisés
Framework : Symfony
Base de données : MySQL

## Slide 6: Sprint 1: Site web classique

## Slide 7: Daily Scrum
Lundi 16 : Après midi
Mohamed et Fatima : A composé la base de données avec des produits pour la boutiques
Benjamin : A créé le système d’espace membre
Chaimae : A construit le template graphique du site
Mardi 17 : Matin
Benjamin et Chaimae : Mise en commun du frontend et du backend

## Slide 8: Sprint 2 : e-commerce

## Slide 9: Daily Scrum
Mardi 17 : Après midi
Benjamin : Mise en place du module e-commerce
Chaimae : Adaptation du template au module e-commerce
Mohamed : Création des tables pour le module e-commerce

## Slide 10: Sprint 3 : articles covid

## Slide 11: Daily Scrum
Mercredi 18 : Après midi
Benjamin : Mise en place du système des articles
Chaimae : Adaptation du template pour les articles
Mohamed et Fatima : Modification de la bdd pour les articles

## Slide 12: SPRINT 4 : paiement et langue

## Slide 13: Sprint Review
Amélioration :
  Utilisation du module « Stripe Payment Integration » pour le paiement
  Ajout d’une fonctionnalité multi lange permettant d’avoir une version anglaise du site
  Fonctionnalité permettant d’envoyer des email pour la confirmation de dons et d’achats

## Slide 14: Sprint 5 : filtre et recherche

## Slide 15: Sprint Review
Amélioration :
  Filtre des produits (ordre alphabétique, nouveau produits, popularité)
  Barre de recherche de produit
  Interface administrateur permettant l’ajout d’article et de produit sur le site